BANDTEC – DIGITAL SCHOOL

CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Participantes:

João Vinicius – RA 01191085

Gabriel Domingos – RA 01191026

Igor Batistela – RA 01191121

Mateus Lopis – RA 01191021

Wesley Souza – RA 01191092

Termo - Server

SÃO PAULO

2019

Sumário

1.... VISÃO DO PROJETO...................................................................................................... 5

1.1   	APRESENTAÇÃO DO GRUPO.................................................................................. 5

1.2   	Problema / justificativa do projeto....................................................... 5

1.3   	contexto.................................................................................................................... 5

1.4   	objetivo da solução.......................................................................................... 5

1.5   	diagrama da solução........................................................................................ 5

2.... PLANEJAMENTO DO PROJETO................................................................................. 7

2.1   	Definição da Equipe do projeto.................................................................. 7

2.2   	PROCESSO E FERRAMENTA DE GESTÃO DE PROJETOS............................ 7

2.3   	Gestão dos Riscos do Projeto.................................................................... 7

2.4   	requisitos................................................................................................................. 7

2.5   	Sprints / sprint backlog................................................................................. 7

3.... Desenvolvimento do projeto.......................................................................... 9

3.1   	Solução Técnica – Aquisição de dados via Arduino...................... 9

3.2   	Solução Técnica - Aplicação........................................................................ 9

3.3   	Banco de Dados..................................................................................................... 9

3.4   	Protótipo das telas, lógica e usabilidade......................................... 9

3.5   	Testes........................................................................................................................... 9

4.... Implantação do projeto.................................................................................. 11

4.1   	Manual de Instalação da solução......................................................... 11

4.2   	Processo de Atendimento e Suporte.................................................... 11

5.... CONCLUSÕES............................................................................................................... 13

5.1   	resultados............................................................................................................ 13

5.2   	Processo de aprendizado com o projeto......................................... 13

5.3   	Considerações finais sobre A evolução da solução............... 13

ReferÊncias..................................................................................................................... 14

VISÃO DO PROJETO

A nossa visão do projeto é se tornar uma Startup referência na área de controle e monitoramento de umidade e temperatura de Data Centers.

1.1

CODE SIX

Participantes:

João Vinicius – RA 01191085

Gabriel Domingos – RA 01191026

Igor Batistela – RA 01191121

Mateus Lopis – RA 01191021

Wesley Souza – RA 01191092

(posicionamento no mercado / acadêmico. )

1.2

- Mercado de IoT

O mercado de IoT vem crescendo pois permite que métodos manuais passam a serem automáticos gerando mais velocidade eficiência e redução de custos, o que causa a migração das empresas para essa área substituindo os métodos manuais.

- Sustentabilidade

Nossa ideia possibilita um uso consciente e mais sustentável da eletricidade graças ao monitoramento constante e preciso da temperatura da sala do servidor dando assim mais segurança para o cliente poder deixar uma temperatura mais alta na sala para reduzir o consumo de eletricidade que é gasto pelos ares condicionados (sem prejudicar os servidores).

- Controle de custos

Automatizando o monitoramento de temperatura e umidade evita com que um funcionário tenha que sair de sua tarefa diária para checar manualmente e/ou evita a contratação desnecessária de um funcionário para essa única tarefa gerando gastos para a empresa

1.3

- Problematização

Até os dias atuais existem empresas onde o controle de temperatura é feito simplesmente pela temperatura que é colocada e mostrada no ar-condicionado sem que de nenhum alerta caso haja uma mudança.

E deixando ligado o tempo todo sem ninguém mexer, isso além de ser arriscado pois a segurança que você tem é quase 0 além de ter que se preocupar que nenhum funcionário mexer em algo por engano ou com más intenções, a verificação da temperatura sendo manual (um número determinado de vezes ao dia um funcionário deixar de exercer sua função para ir verificar) ou nula (A “verificação” é simplesmente saber se o ar-condicionado está ligado).

1.4         objetivo da solução

1. Redução de gastos desnecessários

2. Monitoramento constante e preciso

3. Segurança

4. Controle

## 1.5         diagrama da solução

- Nossa solução proverá um controle e monitoramento constante e preciso para ambientes (salas) onde se localizam datacenters gerando eliminando a necessidade de um funcionário somente para essa função ou que um funcionário tenha de parar seu serviço para fazer a verificação manualmente reduzindo assim os gastos futuros da empresa nesse quesito, além disso com um monitoramento contínuo e preciso a empresa pode optar por reduzir seus gastos com eletricidade aumentando a temperatura da sala de uma forma segura fazendo com que seus ar condicionados não gastam	 tanta energia e assim além de reduzir gastos torna a empresa cliente mais sustentável e mais consciente ao meio ambiente.

# 2   	PLANEJAMENTO DO PROJETO

## 2.1         Definição da Equipe do projeto

Participantes:

João Vinicius – RA 01191085

Gabriel Domingos – RA 01191026

Igor Batistela – RA 01191121

Mateus Lopis – RA 01191021

Wesley Souza – RA 01191092

Utilizamos a metodologia Scrum.

Descrever a equipe e seus papéis no projeto, mencionar os papéis de acordo com a metodologia ágil adotada. Ex. Scrum Master, Product Owner, Time de Desenvolvimento, etc. Deixar claro quem fez o quê no projeto, um integrante pode ter mais de um papel no projeto.

## 2.2         PROCESSO E FERRAMENTA DE GESTÃO DE PROJETOS

TRELLO

O processo de gestão foi dividido em:

- Pendente

- Em andamento

- Concluído

Foi benéfico para agilizar toda a gestão pois sabíamos exatamente o papel de cada um e o que entregar

- João Vinicius ().

- Mateus Lopis (Dicionário de dados, Script de suporte, site, Diagrama, Product Backlog, Documentação Final).

- Igor Batistela (Script de Suporte, site, Documentação e Slides, Planilhas de Product Backlog/Sprint/Riscos/Requisitos, Logotipo do grupo).

- Wesley Souza (Analytics, Contextualização das documentações, Fluxograma de suporte, Requisitos/Risco/Backlog/SprintBacklog/HLD/LLD, Slides, Manuais, Relatório de Decisão e Homologação).

- Gabriel Domingos (Manual de implementação, Slides, Apresentação final, Modelagem lógica, Site, Documentação).

## 2.3         Gestão dos Riscos do Projeto

(Atraso na entrega das atividades.)

Um dos riscos principais, pois mesmo com a ajuda de todos do grupo, são muitas atividades.

Plano de resposta: Terminar o projeto na hora certa e sem sobrecarregar

algum integrante com muitas atividades

(Falta de internet durante aula.)

Risco alto, porém, pouco provável, pois na apresentação a internet

deverá estar concentrada aos alunos que necessitarem dela.

Plano de resposta: testar tudo com antecedência e preparar a internet do celular

como roteador para utilizar caso precise.

## 2.4         PRODUCT BACKLOG e requisitos

## 2.5         Sprints / sprint backlog

# 3   	desenvolvimento do projeto

## 3.1         Solução Técnica – Aquisição de dados via Arduino

O sensor DHT11 conectado com o arduino capta a umidade e temperatura

Um sensor DHT11 onde cada pino possui uma função e deve ser conectado de forma correta para que o sensor não queime, o sensor possui

VCC - Pino de alimentação, por ele passa energia elétrica positiva.

DADOS - Pino pelo qual os dados de umidade e temperatura passarão.

N/A - Este pino serve somente para a sustentação do sensor.

GND - Este pino serve como um terra levando a carga elétrica negativa.

O sensor possui os três fios onde conectará o sensor e a placa ao arduino

Vcc - conectado ao 5v ou 3,5v

Dados - em algumas das portas analógicas, sendo elas A0 até A5. Porém, para nossa solução recomendamos A5.

N/A - não se conecta com nada

GND - vai no próprio GND do arduino.

## 3.2         Solução Técnica - Aplicação

HIGH LEVEL

LOW LEVEL

## 3.3         Banco de Dados

- Lógico :

- Físico do Banco de Dados :

## 3.4         Protótipo das telas, lógica e usabilidade

Apresentar as telas construídas e sua lógica de navegação

## 3.5         Testes

A partir dos requisitos, apresentar o Test Case / Guia de Homologação da solução + evidências de teste

implantação do projeto

4   	implantação do projeto

## 4.1         Manual de Instalação da solução

Descritivo básico da instalação da solução e principais cuidados. Guia de instalação e uso.

1- Fixe o arduino nas paredes do datacenter

2- Conectar o sensor DHT11 na placa (matriz de contato)

3- Cada pino possui uma função e deve ser conectado de forma correta para que o sensor não queime

4- Com a parte quadriculada virada para você a ordem de conexão será:

VCC - Pino de alimentação, por ele passa energia elétrica positiva.

DADOS - Pino pelo qual os dados de umidade e temperatura passarão.

N/A - Este pino serve somente para a sustentação do sensor.

GND - Este pino serve como um terra levando a carga elétrica negativa.

5- Insira o sensor na base de contato e depois coloque os três fios

obs: a parte quadriculada do sensor deve estar de frente para você,

E após isso, insira os fios correspondentes no arduino.

Vcc - conectado ao 5v ou 3,5v

Dados - em algumas das portas analógicas, sendo elas A0 até A5. Porém, para nossa solução recomendamos A5.

N/A - não se conecta com nada

GND - vai no próprio GND do arduino.

6- Acesse nosso site e efetue seu login, para assim ter acesso a seus dados monitorados.

Acesse em http://codesix.azurewebsites.net/index.html

## 4.2         Processo de Atendimento e Suporte

Ferramenta usada: FreshDesk

# 5       CONCLUSÕES

## 5.1         resultados

Cumprimento dos requisitos, performance, usabilidade.

## 5.2         Processo de aprendizado com o projeto

Com o trabalho em equipe e o auxílio de todos os membros do grupo, nós da Code {Six} alcançamos a nossa meta de disseminar o conhecimento e concluir o projeto. Todos se envolveram em partes do projeto e contribuíram de alguma forma, tanto compartilhando o conhecimento quanto resolvendo os pequenos “imprevistos” que ocorreram.

## 5.3         Considerações finais sobre A evolução da solução

Qual a visão do grupo em relação à evolução deste projeto. Caso haja mais tempo e dedicação no projeto em versões futuras, como ele seria ofertado/apresentado.

A partir do momento em que fomos separados dos grupos da 1ª Sprint e formamos o grupo atual, tivemos diversos problemas, como a escolha do novo tema, fazer todos os processos do zero, ter um entrosamento no grupo em pouco tempo e perda de membro do grupo. Mesmo com tudo isso, conseguimos concluir o projeto com êxito e disseminar o conhecimento entre o grupo.